FORMULACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS

QUINQUENIO

2011-2015               Nombre Unidad:      CONTROL Y COORDINACIÓN DE REDES E INFRAESTRUCTURA URBANA

Departamento		Programa		Subprograma			                               Actividad

Nro.:		    	   04			     01			          01			                               04010103

Denominación:       Acond. Urbano		Dir. Departamento	Dir Acond. Urbano		Control y Coordinación de Redes e Infraestructura Urbana

| OBJETIVOS | PRODUCTOS | ## ACTIVIDADES | METAS |
| --- | --- | --- | --- |
| Mejorar la calidad y reducir los plazos de ejecución de las reposiciones de pavimentos realizadas por las empresas de servicios públicos y sus contratistas. Reducir las obras sin permiso y las emergencias no comunicadas. | - Manual de Procedimientos de Inspecciones de obra - Control de Obras por muestreo en las obras de emergencia. - Plan de incremento de la capacidad de detección de obras. - Sistema de calificación de Empresas. - Manual de Procedimientos de Ensayos de Obras | - Formación permanente del personal de los Sectores de Inspección y Ensayos. - Controlar la calidad de las reposiciones de pavimentos con mayor número de ensayos. - Actualizar la Normativa de remociones y reposiciones de pavimentos vigente. - Diseñar e implantar un sistema de calificación de empresas. - Reuniones periódicas del personal para participar en la elaboración de los Manuales. | - Capacitar al 100% del personal inspectivo y de ensayos. - Inspeccionar el 100% de las obras de las muestras. - Registrar el 100% de las obras que se realizan en la vía pública. - Revisar la Normativa vigente y actualizarla al menos una vez en el quinquenio. - Calificar al 100% de la empresas que realizan obras en la vía pública. |
| Administrar mejor el uso del espacio público aéreo y subterráneo por parte de las redes de infraestructura. | - Proyecto de Ordenanza de Ocupación del Subsuelo. - Proyecto de Ordenanza de Redes Aéreas y Equipos de Redes. | - Búsqueda de información sobre ordenanzas de otras ciudades y antecedentes locales. - Realizar reuniones de trabajo con representantes de las empresas y organismos de servicios públicos. - Redactar los proyectos. | - Elevar a la consideración de las autoridades los dos proyectos de ordenanzas. |
| Mejorar la coordinación interna y externa con vistas a reducir futuras remociones de pavimentos para la instalación de servicios públicos en todas las obras que la Intendencia realice. Coordinar siempre que sea posible las obras de las redes de los servicios públicos entre sí y con las obras de la Intendencia. | - Adecuaciones y previsiones en las redes de los servicios públicos realizadas en coordinación con las obras de la Intendencia. - Registro gráfico de las adecuaciones y previsiones realizadas en cada obra construida por la Intendencia. | - Difundir entre los permisarios los proyectos de obras a realizar por la IMM. - Reuniones con delegados de empresas de servicios públicos. - Registrar y comunicar las adecuaciones y previsiones realizadas para asegurar su empleo futuro. - Difundir las obras de redes de las empresas de servicios públicos. | - Difundir el 100% de los proyectos recibidos. - Que no se realicen remociones de los pavimentos construídos durante el plazo de protección de los mismos. - Obtener base de datos de las obras viales recientes (en período de protección) incorporada al GIC con mensajes de advertencia |